软工会议（12）-开工篇

时间：2025年11月29日

地点：建华楼讨论室

与会人员：孔维茜 孙舒冉 张振瑜 彭芊

目标：整合现有功能，发布初代版本

会议准备：完成大部分软件界面的接口对接，完成剧情生成、结算基本流程

# 会议内容：

目前工作进度:

在上周基础上完成积分功能

下一步的工作计划：

前端 ：整合现有界面，打包成安装包

后端：部署现有版本到服务器、配置自动化测试、维护测试文档

考虑增加管理员机制：

管理模块内嵌在软件内，但仅对管理员开放入口

对评论和发布作品进行关键字检测并增加举报功能

管理员接收用户举报或关键字检测违规内容，进入管理页面进行审核

管理页面可分类列举出待审核内容

# 会议结果：

孙舒冉：修复和前端对接时的问题，开始部署自动化测试

彭芊：完成积分流水的页面和接口对接

张振瑜：设计审核机制，初步开始部署工作

孔维茜：完成结局与个性报告的接口对接、优化页面美观度