软工会议（9）-开工篇

时间：2025年11月8日

地点：建华楼讨论室

与会人员：孔维茜 孙舒冉 张振瑜 彭芊

目标：写大作业，前端软件界面部分基本完成对接，软件界面和游戏界面完成对接，同时进行中期展示后的总结修改开发计划工作

会议准备：考虑怎么修改游戏界面的编辑功能

# 会议内容：​​

目前工作进度：
游戏界面：可以产生完整的故事、存读档

软件界面：前后端完成了各自的工作，等待开始对接

下一步的工作计划：
软件界面：全局功能的撰写，比如积分（两周内完成）

游戏界面：编辑创作者模式（两周内？还要加上完善其他内容）

敲定修改计划：
积分：创作和阅读需要花费积分，发布作品之后可以获得积分收益？

创作者模式：用户选择创作者模式以后可以在开始生成剧情前，手动修改大纲，每一章剧情生成前也可以手动修改当前章大纲，同时始终可以手动编辑某一句话和图片，但是AI交互的完整流程只能操作一次

写代码

# 会议结果：​

确定了新的分工和工作表

前端和后端的软件界面对接基本完成。